# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM – MICROSOFT PAINT

1. Giới thiệu

a. Mô tả kiểm thử:

Kiểm thử chức năng cho ứng dụng Microsoft Paint (phiên bản tích hợp sẵn trên Windows) để đảm bảo các công cụ vẽ, chỉnh sửa ảnh, xử lý văn bản và lưu trữ tệp hoạt động chính xác, đáp ứng được thao tác của người dùng cuối.

b. Lịch trình dự kiến:

1 tuần (Bao gồm thời gian tìm hiểu công cụ, viết kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử).

2. Yêu cầu tài nguyên

a. Phần cứng:

  - Máy tính cá nhân Laptop hoạt động ổn định.

  - Chuột máy tính (Mouse): Yêu cầu hoạt động tốt các nút trái, phải và con lăn (Do đặc thù phần mềm vẽ cần độ chính xác cao).

  - Màn hình: Độ phân giải tiêu chuẩn để hiển thị đầy đủ vùng vẽ.

b. Phần mềm:

  - Ứng dụng Microsoft Paint (phiên bản có sẵn trên Windows 10/11).

  - Công cụ hỗ trợ: Snipping Tool (để chụp ảnh màn hình khi bắt lỗi).

c. Nhân sự:

  - 01 Kỹ sư QA/Tester (Người mới bắt đầu).

d. Đào tạo:

  - Tự tìm hiểu các nhóm công cụ cơ bản trên thanh Ribbon của Paint (Tab Home, Tab View, Tab File).

3. Các tính năng sẽ được kiểm thử / Phương pháp kiểm thử

a. Các tính năng chính cần kiểm thử:

  - Nhóm File (Tệp):

    - New: Kiểm tra khả năng tạo trang vẽ mới và cảnh báo lưu file cũ.

    - Save/Save As: Kiểm tra khả năng lưu ảnh với các định dạng phổ biến (.png, .jpg, .bmp) và lưu đè file cũ.

    - Open: Kiểm tra khả năng mở các file ảnh có sẵn từ máy tính.

  - Nhóm Tools (Công cụ vẽ):

    - Pencil & Brushes: Kiểm tra nét vẽ, độ đậm nhạt và màu sắc.

    - Eraser: Kiểm tra khả năng xóa nét vẽ theo các kích thước tẩy khác nhau.

    - Fill with Color: Kiểm tra đổ màu vào vùng kín (không tràn) và vùng hở (tràn màu).

    - Text: Kiểm tra tính năng gõ chữ, đổi font, cỡ chữ và màu chữ.

  - Nhóm Image (Thao tác ảnh):

    - Select & Crop: Kiểm tra khoanh vùng và cắt nhỏ hình ảnh.

    - Resize: Kiểm tra thay đổi kích thước ảnh theo Pixel và Phần trăm (%).

    - Rotate: Kiểm tra xoay ảnh (90 độ trái/phải, 180 độ).

  - Chức năng chung:

    - Undo/Redo: Kiểm tra hoàn tác và làm lại các thao tác vừa thực hiện.

b. Kiểm thử hồi quy:

  - Kiểm tra lại tính năng "Lưu file" sau khi đã thực hiện nhiều thao tác chỉnh sửa (cắt, vẽ, xoay) để đảm bảo file ảnh cuối cùng không bị lỗi định dạng.

4. Các tính năng không được kiểm thử

- Print (In ấn): Không kiểm thử do không có thiết bị máy in vật lý để kiểm chứng chất lượng bản in.

- Edit with Paint 3D: Bỏ qua tính năng chuyển tiếp sang ứng dụng 3D.

- Set as Desktop Background: Không can thiệp vào cài đặt hình nền hệ thống của máy tính.

5. Các đầu ra của kiểm thử

a. Tóm tắt kiểm thử:

Báo cáo tổng quan về kết quả (Số lượng trường hợp Đạt/Không đạt).

b. Báo cáo lỗi (Bug Report):

Danh sách chi tiết các lỗi phát hiện được, kèm theo các bước tái hiện lỗi và ảnh chụp màn hình minh họa.

6. Các phụ thuộc

a. Phần cứng:

Yêu cầu chuột máy tính không bị liệt nút (double-click, click dính) để đảm bảo kết quả kiểm thử chính xác.

b. Phần mềm:

Hệ điều hành Windows ổn định, không bị xung đột phần mềm.

c. Dung lượng:

Ổ cứng còn đủ dung lượng trống để lưu các file ảnh kết quả.

7. Tiêu chí vào/ra

a. Tiêu chí vào (Entry Criteria):

  - Đã liệt kê xong danh sách các chức năng cần kiểm thử.

  - Ứng dụng Paint khởi động thành công, không bị đóng đột ngột ngay khi mở.

b. Tiêu chí ra (Exit Criteria):

  - Các chức năng trọng yếu (Vẽ, Lưu, Sửa kích thước) hoạt động đúng yêu cầu.

  - Không có lỗi nghiêm trọng làm treo ứng dụng (Crash).

  - Hoàn thành tài liệu báo cáo kết quả.